****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**เทศบาลตำบลนายูง**

**อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี**

**สำนักปลัด**

**งานนโยบายและแผน**

**โทร 042-132-582**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

ส่วนที่ 1 บทนำ 1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการกิจกรรม 3

2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม(แบบ ผด.01) 4-5

2.2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 โครงการ/กิจกรรม(แบบ ผด.02) 6-26

2.3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์(แบบ ผด.02/1) 27

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 30

ภาคผนวก

# คำนำ

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2566 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนดห้วงเวลา ดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลสําเร็จดังที่ คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลนายูง และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

### เทศบาลตำบลนายูง

**ส่วนที่ 1**

**1.1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ 27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลนายูง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลนายูง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลนายูง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนายูง โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

**1.3 ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ข้อ 27) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินงานของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**1.4แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล

**1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลนายูง

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนายูง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบล

นายูง โดยประกอบด้วย

2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม(แบบ ผด.01) 2.2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 โครงการ/กิจกรรม(แบบ ผด.02)

2.3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์(แบบ ผด.02/1)

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เทศบาลตำบลนายูง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินงาน** |
|  |  |  |
| **1.ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 65 | 45.14 | 4,817,000 | 20.16 | กองช่าง |
| **รวม** | 65 |  | 4,817,000 |  |  |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 2.78 | 172,500 | 0.72 | สำนักปลัด |
| แผนงานการศึกษา | 14 | 9.72 | 5,439,736 | 22.76 | สำนักปลัด |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 2.08 | 20,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| แผนงานสาธารณสุข | 3 | 2.08 | 30,000 | 0.13 | สำนักปลัด |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 2.78 | 11,641,400 | 48.71 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 28 |  | 17,303,636 |  |  |
| **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 16 | 11.11 | 720,000 | 30.1 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 16 |  | 720,000 |  |  |

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เทศบาลตำบลนายูง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินงาน** |
|  | **ที่ดำเนินงาน** |  |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 7 | 4.86 | 250,000 | 1.05 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 7 |  | 250,000 |  |  |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ** |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 4.17 | 80,000 | 0.33 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 6 |  | 80,000 |  |  |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |
| แผนงานการเกษตร | 3 | 2.08 | 30,000 | 0.13 | สำนักปลัด |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 2.08 | 15,000 | 0.06 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 6 |  | 45,000 |  |  |
| **บัญชีจำนวนครุภัณฑ์** | 16 | 11.11 | 731,500 | 3.06 | สำนักปลัด |
| **รวมทั้งสิ้น** | 144 | 100 | 23,897,136 | 100 |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี 2565**

**เทศบาลตำบลนายูง**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำศาลาที่พัก ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา**

**- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายทางหน้าเทศบาลตำบลนายูง | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ย  ข้างล่ะ 0.50 เมตร | 136,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายทางบ้านพ่อฝัก | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายบ้าน  นายบอย | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านปากราง สายทางไร่นางวิไล ปากแก้ว | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 118,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางแยกวัดป่านาต้อง หมู่ที่ 5  บ้านนาต้อง | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 118,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก สายทางไร่  นายน้อย | กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 131,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล ทางคุ้มมอยาว | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า108.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 65,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านนายูง สายทางนายอารมณ์  สีผาย | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 เมตร | 118,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการเสริม  ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  บ้านนายูง สายทางบ้านนางบุญโฮม เรืองสุข | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328ตารางเมตร | 150,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนายูง  สายทางไร่นายณัฐพงษ์ บุตรดี  ถึง ไร่นายเกต บุญเฮ้า | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร | 80,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 11 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนายูง สายทางไร่นายบัวลี หล้าเรืองแสง  ถึง ถนนลาดยางบ้านชุมพล | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนายูง สายทางไร่นางเสริฐ – ไร่นายสมร | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายไร่พ่อตู้นี-สวนยางนายประจักร์ | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,860 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายถนน สปก.-ไร่นายอุทิศ | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตรตรม | 70,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายทางไร่นายหนู-ไร่นายสุวัต | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล สายไร่นายถวิล -เขตตำบลโนนทอง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร | 84,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล สายทางไร่นายถวิล -เขตตำบลโนนทอง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร | 84,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล สายไร่นายสดใส -เขตตำบลโนนทอง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,840 ตารางเมตร | 84,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 19 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล  สายไร่นายท่อน – ไร่นายอุทัย | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,836 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล  สายทางข้างสวนยางนายประยงค์ออกเส้น  สวนยางผู้ใหญ่บุญเลิศ | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล  สายบ้านดาบชิต – สวนยางนายแพง-นางน้อยมั่นคง | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร | 40,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล  สายทางแยกบ้านห้วยเวียงงาม-บ้านดาบชิต | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,148 ตาราง | 60,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม  สายทางแยกลานยางนายสมยศ –  ไร่นางศรี จันเกต | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,508 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม  สายทางไร่นางหนูเล็ก - ไร่นายส่ง  สุขสาลาคำ | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตร 8 บ้านห้วยเวียงงาม  สายทางแยกบ้านนางแดงพวง-หมู่ที่ 3  บ้านห้วยทราย | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,948 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 26 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม  สายทางไร่นายนารี-วัดป่านาคำน้อย | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,470 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม  สายทางไร่นางอ้อย – เขตตำบลบ้านก้อง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,524 ตารางเมตร | 80,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตรหมู่ที่ 9 บ้านนายูง  สายทางไร่นายอาคม-ไร่นายสมเพชร | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนายูง  สายทางไร่นางคำภีร์ –ไร่นายสนิท | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,848 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตรหมู่ที่ 9 บ้านนายูง  สายทางไร่นายมนูญ- หมู่ 7 บ้านชุมพล | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,284 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนายูง  สายทางไร่นายน้อย –เขตตำบลโนนทอง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร | 75,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเวียงงาม  สายทางบ้านนายสนิท – บ้านชุมพล | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร | 120,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 33 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนน  เพื่อการเกษตรหมู่ที่ 9 บ้านนายูง  สายทางไร่ สท.แป๊ะ – ถนนบ้านห้วยเวียงงาม | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนายูง  สายทางสวนยางอำไพ –สวนยางนายลำดวน | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง  สายทางแยกฝายน้ำล้น – ตีนเขา | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง สายทาง  แยกถนนลาดยาง ทต.นายูง –  ไร่นายเสถียร ชัยเดช | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง  สายทางนายคำสิงห์ –ไร่นายรักษ์ | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง  สายทางแยก ทต.นายูง – ไร่นางสนุก | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,4000 ตารางเมตร | 20,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง สายทาง  นายเติม – บ้านนายูง ม.1 | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร | 94,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 40 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก  สายทางไร่นายบุญทอง –ไร่นายคะนอง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,156 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย  สายทางต้นบก – ออกสวนป่า | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร | 70,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย สายทาง  ไร่นายสวน – ภูเหล็ก | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร | 30,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย  สายทางไร่นายบัวฤทธิ์ –ไร่นายบุญหนา | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร | 52,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย  สายทางไร่นายเคน – คุ้มภูเหล็ก | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,464 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย สายทาง  ทางไปบ่อขยะ – ไร่ดาบสุริยา | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,904 ตารางเมตร | 57,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย  สายทางแยกสวนนายสุดใจ –บ้านห้วย  เวียงงาม | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 47 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายทาง  วัดครูบาไพทูลย์ – สวนยางนายบุญหนา | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,148 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง  สายทางบ้านนางนีขึ้นไปสวนยาง ผอ.ชูคูณ | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,492 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านนาสมนึก ท่อเมนประปาพีวีชี | ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2,000.00 เมตร | 150,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง สายทาง  ลานยางบ้านสว่าง – สวนยางครูธวัชชัย | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,152 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก ท่อเมนประปาพีวีชี | ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2,000.00 เมตร | 150,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 8  บ้านห้วยเวียงงาม | ขนาด 0.58\*0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่มีเหล็กเสริม  ศูนย์กลาง 0.60\*1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1 บ่อ | 130,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 53 | โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 10  บ้านนาคลัง | ขนาด 0.58\*0.60 เมตร ยาว 39.00 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตรหมู่ที่ 2 บ้านสว่างสายทางสวนยาง  นายสันทวีข้างวัดป่าม่วง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง  สายทางหอถังประปา-เขตตำบลโนนทอง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง สายทาง  แยกถนนบ้านนาคลังออกถนนบ้านชุมพล | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,472 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง  สายทางแยกบ้านนาคลัง –สมประสงค์-  สวนยางคำผา | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร | 40,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปากราง  สายทางแยกบ้านปากราง –ออกเส้น  บ้านดอย | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,152 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 59 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปากราง  สายทางสวนยางนายเที้ยง –สวนยาง  เสี่ยดอน | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปากราง  สายสวนยางนางเหง้า –สวนยางตู้แต | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,140 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปากราง  สายสวนยางพ่อตู้แต –สวนยางนายวัฒ | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปากราง  สายสวนยางพ่อตู้แตแยกไปไร่นายผาย  –บ้านนายูง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,148 ตารางเมตร | 50,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก  สายทางไร่นายคำกอง –ไร่นายสาง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร | 75,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง  สายทางวัดป่านาคำน้อย –เขตตำบล  บ้านก้อง | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,464 ตารางเมต | 50,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | โครงการปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อ  การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก  สายทางแยกสายทางหลวง –ไร่นางทองใบ | กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร | 60,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น**

**2.1 การจัดทำแผนแม่บทและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ**

**- แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) | 10 หมู่บ้าน | 7,500 | ตำบล  นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 | จำนวน 10 หมู่บ้าน | 150,000 | ตำบล  นายูง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ | จำนวน 1 ครั้ง | 5,000 | ตำบล  นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดอบรมจัดทำทะเบียนคุมผู้อยู่ในเครือข่ายต้องชำระภาษีในระบบ e - laus | 1 โครงการ | 10,000 | ตำบล  นายูง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา**

แบบ ผด.02

**- แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง | จำนวน653 คน  (600x21x200) | 2,520,000 | โรงเรียน 4 แห่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าอุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง | จำนวน653 คน  (600x7.37x130) | 1,149,720 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน) | จำนวน 180(180x  21x245) | 926,1๐๐ | พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการค่าอาหารเสริม (นม)จำนวน 4 ศูนย์ | จำนวน217 คน  (180x7.37x260) | 344,916 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | จำนวน 180 คนๆละ1,700บาท | 306,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นและฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา | 1 ครั้ง | 3๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เด็กและเยาวชน  ใน ต.นายูง | 5๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าหนังสือ) | จำนวน 140คนๆละ200บาท | 28,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | จำนวน 140คนๆละ200บาท | 28,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | จำนวน 140คนๆละ300บาท | 42,๐๐๐ | โรงเรียน 4 แห่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | จำนวน 140คนๆละ430บาท | 62,200 | โรงเรียน 4 แห่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 12 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการวันปฐมนิเทศ | จำนวน 4ศูนย์ | ๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจุดประการฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย | จำนวน 4ศูนย์ | ๕,๐๐๐ | โรงเรียน 4 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ**

**- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑ ครั้ง | 5,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5 การพัฒนาส่งเสริมงานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย**

แบบ ผด.02

**- แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ | จำนวน 1 ครั้ง | 5,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | จำนวน 1 ครั้ง | 5,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน 1 ครั้ง | 2๐,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการส่งเสริมสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์**

แบบ ผด.02

**- แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV  ในตำบล | จำนวน 12คนๆละ 500 บาท | 72,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ  ในตำบล | ผู้พิการ ๒๑7 ราย | 2,431,2๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ในตำบล | ผู้สูงอายุ 880 ราย | 9,133,2๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | จำนวน 1 ครั้ง | 5,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.1 ส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน**

**- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการบุญซำฮะ  ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕, ม.๖,ม.๗, ม.๘, ม.๙, ม.๑๐ | จำนวน ๑๐ หมู่บ้านๆละ 2,๐๐๐ | 20,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแห่พระ 10หมู่บ้าน | จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | 20,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมและงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆ**

**- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการแห่เทียนพรรษา | จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | 5๐,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีลอยกระทง | ในเขตเทศบาล | 7๐,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีทอดเทียนและการประกวดขับร้องสรภัญญะ | จำนวน ๑ ครั้ง | 2๐,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | จำนวน ๑ ครั้ง | 10,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชนฯลฯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | จังหวัด/อำเภอ/ตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2566 | ประชาชนในเขตพื้นที่อุดรและใกล้เคียง | 40,000 | จังหวัด/อำเภอ/ตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนการจัดนมัสการหลวงปู่เครื่อง ธมมจาโร ประจำปี | ประชาชนในเขตพื้นที่นายูงและใกล้เคียง | 10,000 | อำเภอ/ตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จำนวน 10หมู่บ้าน | 200,000 | ตำบล  นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอนายูง | เยาวชนในตำบล  นายูง | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุบริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | ตำบล  นายูง | 50,000 | ตำบล  นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุอาชญากรรม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนายูง (ศป.ปส.อ.นายูง) ประจำปี 2565 | เยาวชนในตำบลนายูง | 20,000 | ตำบล  นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนายูง  (ศป.ปส.อ.นายูง) ประจำปี 2565 | เยาวชนในตำบล  นายูง | 50,000 | ตำบล  นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการนมัสการหลวงปู่เครื่องและของดีนายูง | ประชาชนในเขตพื้นที่นายูงและใกล้เคียง | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการอุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน | เยาวชนในตำบล  นายูง | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

**3.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ เอกชน ฯลฯ**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำสตรี รวมพลังสตรี พัฒนาชีวี ด้วยวิถีพอเพียง | กลุ่มสตรีตำบล  นายูง | 10,000 | จังหวัด/อำเภอ/ตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กลุ่มสตรีตำบล  นายูง | 5,000 | จังหวัด/อำเภอ/ตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมไวยาวัจกร | เขตตำบลนายูง | 5,000 | อำเภอ/ตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**4.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน**

**- แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรม ‘โตไปไม่โกง’ | จัดโครงการ 1 ครั้ง | 10,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด**

**- แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และเชื่อมความสามัคคีในชุมชน | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 50,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน**

**- แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ปีใหม่) | 50,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(สงกรานต์) | 50,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**4.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย**

**- แผนการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำ) | ผู้ประสบภัย  ทุกคนได้รับการช่วยเหลือ | 20,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้อองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จำนวน 100 คน | 50,000 | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) | ผู้ประสบภัย  ทุกคนได้รับการช่วยเหลือ | 20,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ**

**5.1 การบริการการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน**

**- แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | พนักงานใน ทต.นายูง | 10,000 | ทต.นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)**

**- แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการ  เพื่อประชาชน | จำนวน 1 โครงการ | 10,000 | ทต.นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการนายูงร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น | จำนวน 1 โครงการ | 10,000 | ทต.นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 พัฒนาเสริมจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ**

**- แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อบรมจำนวน ๑ ครั้ง | 20,000 | ทต.นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” | พนักงานใน ทต.นายูง | 10,000 | ทต.นายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน**

**- แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | ฝึกอบรมจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | ศึกษาดูงานต่างจังหวัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ**

**- แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม | เทศบาลตำบล  นายูง | 2๐,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  ในแหล่งน้ำสาธารณะ | จำนวน  1 สาย | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช | จำนวน 10 หมู่บ้าน | 5,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ**

**- แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **พื้นที่** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | โครงการพื้นฟูและบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน | จำนวน 1 ครั้ง | 5,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | จำนวน 10 หมู่บ้าน | 5,๐๐๐ | ตำบลนายูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา | ๑๐ หมู่บ้าน | 5,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี 2566**

แบบ ผด.02/1

**เทศบาลตำบลนายูง**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🗸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ (สภา) | จำนวน 1 ตัว | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กองช่าง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องดูดฝุ่น 25 ลิตร | จำนวน 1 เครื่อง | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | จำนวน 1 ชุด | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ | จำนวน 4 หลัง | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | จำนวน 300 ตัว | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์อื่น | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จำนวน 1 ซุ้ม | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 8 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อครุณภัณท์ยานพาหนะ 1 ชุด ประกอบด้วย  -หลังคารถกู้ชีพ-กู้ภัย  -สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว LED  -กล่องเสียงและฮอร์น  -ไฟฉุกเฉินท้ายรถ หลอดไฟแบบ LED  - สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน พร้อมสัญลักษณ์ -ไฟรอบคัน  -ฟสปอร์ทไลท์ ชนิด LED 60W  -ชุดแอร์แขวน  -ถาดรองสเตเซอร์  -ปูพื้น PVC  -ชุดสไปเดอร์บอร์ด  -ที่นั่งด้านข้างแบบมีที่เก็บอุปกรณ์ | จำนวน 1 ชุด | 313,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องพิมพ์ ink Tank Printer แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | จำนวน 1 เครื่อง | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** |
| 11 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องสำรองไฟขนาด 1 Kva | จำนวน 1 เครื่อง | 5,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์การศึกษา | โต๊ะนักเรียน | จำนวน 12 ชุด | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | คูลเลอร์น้ำ | จำนวน 5 ถัง | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์อื่น | จัดชื้อถังขยะ 120 ลิตร | จำนวน 50 ถัง | 37,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | กองช่าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA | จำนวน 3 เครื่อง | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | กองคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เอกสาร ชนิด 2 ประตู | จำนวน 1 ตู้ | 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3**

**การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ**

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ 27 ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนายูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1. การติดตามและประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

**การตรวจสอบโดยอำเภอ**

โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลในอำนาจการกำกับดูแลของนายอำเภอนายูง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 71 ให้เป็นไปตามกฎหมาย

**การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม**

1.เทศบาลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน โดยเลือกผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 ข้อ 29วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดำเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 2 คน

2.ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดำเนินงานของเทศบาลตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3.เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตำบล เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน



**ประกาศเทศบาลตำบลนายูง**

**เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕66**

-------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนิน

งานซึ่งเป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการและให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 จึงประกาศให้ใช้แผน

การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลนายูง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

และนำแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65

(นายบัญชา ตะวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลนายูง



ที่ อด ๘๑๘๐๑ /384 สำนักงานเทศบาลตำบลนายูง

ถนนน้ำซึม-สังคม อด ๔๑๓๘๐

10 พฤศจิกายน ๒๕65

เรื่อง ขอรายงานประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66

เรียน นายอำเภอนายูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66 จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย เทศบาลตำบลนายูง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๔9 ข้อ ๒๗ ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลนายูงให้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕65 นั้น

เทศบาลตำบลนายูง ขอรายงานประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕66 เพื่อโปรดพิจารณาปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา ตะวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลนายูง

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

โทร 042-132-582

|  |
| --- |
| ร่าง................................................  พิมพ์...............................................  ทาน...............................................  ตรวจ............................................... |

